# Guía de documentación del proyecto — referencias y método

| Estado | Versión | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | 1.0 | 2026-06-11 |

Reúne los estándares y libros de referencia sobre cómo documentar proyectos que combinan hardware, firmware y sistemas, y mapea cada uno con la forma en que ya está organizada esta documentación. Objetivo: avanzar de forma incremental sin perder trazabilidad.

## 1. Marco adoptado y su procedencia

El método de este repositorio —V-Model + fases NPI + docs-as-code + ADR— no es arbitrario; combina prácticas establecidas:

- Ciclo de vida e ingeniería de sistemas: INCOSE SE Handbook [R23] e ISO/IEC/IEEE 15288 [R24].

- Qué documentos deben existir: ISO/IEC/IEEE 15289 (ítems de información del ciclo de vida) [R26].

- Requisitos verificables y trazables: ISO/IEC/IEEE 29148 [R25].

- Compuertas de revisión (PDR/CDR ≈ EVT/DVT/PVT): prácticas de NASA/aeroespacial [R27].

- Arquitectura y diagramas: “Documenting Software Architectures” [R29], arc42 y C4 [R30].

- Decisiones: Architecture Decision Records (Nygard) [R31].

- Firmware/embebido: “Making Embedded Systems” [R28].

- Escritura técnica y docs-as-code: “Docs for Developers” [R32] y guías de Google [R33].

## 2. Referencias por disciplina

| Disciplina | Referencia | Qué aporta | Dónde lo aplicamos |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistemas / ciclo de vida | INCOSE SE Handbook, 5.ª ed. [R23]; ISO 15288 [R24] | Procesos del ciclo de vida, V-Model | Estructura de fases 01→08 |
| Documentos requeridos | ISO 15289 [R26] | Lista de ítems de información a generar | Catálogo del tablero de seguimiento |
| Requisitos | ISO 29148 [R25] | Cómo redactar requisitos verificables y trazables | Carpeta de requisitos + matriz de trazabilidad |
| Revisiones de diseño | NASA SE Handbook [R27] | Compuertas PDR/CDR con criterios de entrada/salida | Compuertas EVT/DVT/PVT |
| Arquitectura | Clements et al. [R29]; arc42 + C4 [R30] | Vistas, plantilla y diagramas de bloques/contenedores | Carpeta de arquitectura y diagramas |
| Decisiones | ADR — Nygard [R31] | Registrar decisiones de forma ligera e inmutable | Registro de decisiones (ADR) |
| Firmware | White, “Making Embedded Systems” [R28] | Patrones de diseño, gestión de energía, OTA | Carpeta de firmware/software |
| Diseño de software | IEEE 1016 (SDD) [R34] | Estructura de la descripción de diseño | Arquitectura de firmware |
| Escritura técnica | “Docs for Developers” [R32]; Google [R33] | Cómo escribir, medir y mantener documentación | Convenciones del repositorio |

## 3. Checklist mínimo para no perder avances

Por cada avance (un cálculo, una prueba, un cambio de diseño), registrar:

- Qué requisito afecta o satisface (ID REQ-…).

- Qué decisión se tomó, si aplica → nuevo ADR-….

- La evidencia o dato generado (medición, cálculo, gráfico) en su carpeta de disciplina.

- Qué prueba lo valida (ID TC-…) y su resultado.

- Actualizar el estado en el tablero de seguimiento.

Si los cinco puntos quedan registrados, ningún avance se pierde y la trazabilidad requisito → diseño → prueba se mantiene intacta.

## 4. Lectura prioritaria

- “Docs for Developers” [R32] — práctica inmediata de cómo escribir y mantener la documentación.

- arc42 + C4 [R30] — plantilla y diagramas de arquitectura (gratuitos en línea).

- INCOSE SE Handbook [R23] (capítulos de procesos y revisiones) — marco de ciclo de vida.

- “Making Embedded Systems” [R28] — referencia para la fase de firmware.

## Referencias

- [R23] INCOSE. Systems Engineering Handbook, 5.ª ed., Wiley, 2023 (ISBN 9781119814290). https://www.incose.org/resources-publications/technical-publications/se-handbook

- [R24] ISO/IEC/IEEE 15288:2023 — Systems and software engineering — System life cycle processes.

- [R25] ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Requirements engineering.

- [R26] ISO/IEC/IEEE 15289:2019 — Content of life-cycle information items (documentation).

- [R27] NASA. Systems Engineering Handbook (SP-2016-6105 Rev2) — revisiones de diseño PDR/CDR. https://www.nasa.gov/seh/

- [R28] White, E. Making Embedded Systems: Design Patterns for Great Software, O’Reilly. https://www.oreilly.com/library/view/making-embedded-systems/9781098151539/

- [R29] Clements, P. et al. Documenting Software Architectures: Views and Beyond, 2.ª ed., Addison-Wesley.

- [R30] Starke & Hruschka — arc42 (https://arc42.org/); Brown, S. — C4 model (https://c4model.com/).

- [R31] Nygard, M. Documenting Architecture Decisions (ADR), 2011. https://www.cognitect.com/blog/2011/11/15/documenting-architecture-decisions

- [R32] Bhatti, J. et al. Docs for Developers: An Engineer’s Field Guide to Technical Writing, Apress. https://docsfordevelopers.com/

- [R33] Google. Technical Writing courses. https://developers.google.com/tech-writing

- [R34] IEEE 1016 — Software Design Descriptions.